### Phần 1 - Đề xuất: 2 cách gán nhãn

- Cách 1: Ưu tiên theo Mục tiêu phát hành & Mức độ rủi ro hệ thống (Product/Value-driven)

  - Mô tả: Lấy mục tiêu chính của Sprint ("Tháng khuyến mãi") và sự an toàn của hệ thống (lỗi nghiêm trọng) làm kim chỉ nam. Những hạng mục phục vụ trực tiếp cho khuyến mãi hoặc sửa lỗi blocker sẽ ưu tiên cao nhất; những hạng mục có cách giải quyết tạm (workaround) sẽ bị xếp sau.

- Cách 2: Ưu tiên theo Áp lực từ các bên liên quan (Stakeholder-driven)

  - Mô tả: Lấy yêu cầu và mong muốn của các phòng ban (Marketing, Chăm sóc khách hàng...) làm trọng tâm để làm hài lòng nội bộ. Hạng mục nào được các bên "gào thét" mạnh nhất sẽ được ưu tiên đưa vào Must.

### Phần 2 - So sánh 2 cách gán nhãn

| Tiêu chí | Cách 1 (Mục tiêu phát hành & Rủi ro) | Cách 2 (Áp lực Stakeholder) |
| --- | --- | --- |
| Tính khách quan khi nhiều bộ phận cùng đề xuất | (+) Cao. Có bộ tiêu chí rõ ràng (phục vụ mục tiêu Sprint không? có workaround không?), giảm thiểu tranh cãi cảm tính giữa các phòng ban. | (-) Thấp. Dễ xảy ra xung đột lợi ích, phòng ban nào cũng coi tính năng của mình là Must dẫn đến vượt quá 60% năng lực lõi. |
| Bảo vệ được hạng mục bắt buộc như #1 | (+) Tốt. Đảm bảo lỗi thu sai tiền khách (#1) luôn là Must vì rủi ro hệ thống và uy tín được đặt lên hàng đầu. | (-) Kém. Lỗi #1 (Kỹ thuật) dễ bị các yêu cầu bề nổi (#5 Chat, #6 Giao diện) của các bên nghiệp vụ chèn ép và đẩy xuống Should/Could. |

### Phần 3 - Áp dụng

1. Lựa chọn: Chọn Cách 1 (Ưu tiên theo Mục tiêu phát hành & Mức độ rủi ro hệ thống) làm cơ sở để gán nhãn.

2. Gán nhãn MoSCoW chi tiết:

- #1. Sửa lỗi hiển thị sai cước (2 điểm) - MUST: Đây là lỗi nghiêm trọng ảnh hưởng trực tiếp đến tài chính và uy tín (chết người), bắt buộc phải có để hệ thống hoạt động đúng.

- #2. Áp mã khuyến mãi khi đặt xe (2 điểm) - MUST: Tính năng cốt lõi bắt buộc phải có để chạy chiến dịch "Tháng khuyến mãi".

- #6. Giao diện trang trí cho chương trình khuyến mãi (2 điểm) - MUST: Bổ trợ trực tiếp cho mục tiêu Marketing "đúng dịp", giúp chiến dịch hoàn thiện về mặt hình ảnh (Thỏa mãn yêu cầu của Marketing mà vẫn đúng mục tiêu Sprint).

- #3. Thanh toán bằng ví RikkeiPay (3 điểm) - SHOULD: Khá quan trọng cho trải nghiệm thanh toán, nhưng nếu không kịp làm thì hệ thống vẫn sống vì khách vẫn có thể trả tiền mặt (đã có workaround).

- #5. Chat với tài xế (3 điểm) - COULD: Tốt cho trải nghiệm nhưng khách vẫn gọi điện được (đã có workaround). Đưa vào nhóm này để phòng hờ, sẵn sàng cắt bỏ nếu team không đủ năng lực (Phản bác lại yêu cầu Must của CSKH).

- #4. Hẹn giờ đặt xe trước (3 điểm) - WON'T: Tính năng lớn không liên quan đến mục tiêu "Tháng khuyến mãi" hiện tại. Gắn nhãn Won't cho đợt phát hành này và báo rõ cho các bên để dời sang các Sprint sau.

3. Chốt danh sách Sprint:

- Tổng năng lực của Đội: 10 điểm

- Các hạng mục đưa vào Sprint Backlog: #1 (2đ) + #2 (2đ) + #6 (2đ) + #3 (3đ) = 9 điểm. (Dư 1 điểm làm bộ đệm rủi ro cho Sprint).

- Tỷ lệ Must: Tổng điểm Must = 2 + 2 + 2 = 6 điểm.

- Tỷ lệ Must / Tổng năng lực = 6 / 10 = 60% (Hoàn toàn đáp ứng đúng quy tắc nghiệp vụ Must chiếm khoảng 60% năng lực).